ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОГРАМА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ШАБЛА

2014 – 2020 г.

СЕПТЕМВРИ 2013 г.

Съдържание

І. ВЪВЕДЕНИЕ

ІІ. СТРАТЕГИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ІІІ. ПРОЕКТИ КЪМ ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ШАБЛА ЗА  ПЕРИОДА 2014-2020 г.

ІV. ОБЩИНСКИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА НА ОБЩИНА ШАБЛА ЗА 2014-2020 г.

V. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КОНТРОЛ

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за реализация на Общинския план за развитие (ПРОПР) е средносрочен оперативен документ за изпълнение на основните приоритети и цели на община Шабла за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие се базира на редица стратегически и планови документи, които се разработват на различни териториални нива и имат конкретни функции по отношение формирането и прилагането на местната политика за развитие. В тази връзка е налице съгласуваност с Областна стратегия на област Добрич за 2014-2020 г., Регионалния план за развитие на Североизточния район, Националната програма за развитие „България 2020”, Националната програма за реформи 2011-2015 г., Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. и др. документи.

Общинският план за развитие на община Шабла и седемгодишната Програма за неговата реализация са съобразени и съгласувани с възможностите на Общинския бюджет, Оперативните програми, ПРСР и др. европейски и национални фондове, които ще бъде основен източник за финансиране на заложените проекти, дейности и мерки за постигане на целите и реализация на приоритетите.

ПРОПР 14-20 г. е в съответствие с разпоредбите на Закона за регионалното развитие - Чл.13, ал.2, т.7: „Общинският план за развитие съдържа програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите”. Съгласно този текст, тя е неразделна част от ОПР и детайлизира неговите приоритети, цели и мерки до конкретни проекти, дейности, срокове, звена за изпълнение и отговорници. Програмата като съвкупност от ресурсно осигурени мерки и дейности е механизъм за реализация на всяка конкретна цел, заложена в ОПР.

Програмата е съставена на база на Общинския план за развитие на община Шабла за периода 2014-2020 г., текущите проекти и инвестиционните намерения на общината. Целта е да се осигурят необходимите предпоставки за успешна разработка и реализация на конкретни проекти и дейности  в изпълнение на приоритетите и мерките, заложени в общинския план.

ПРОПР има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите и ресурсите, като оптимизира възможностите за финансиране, институционализирана подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. С програмата се конкретизира пакета от мерки и проекти за реализация на целите и приоритетите за развитие на общината до 2020 г., съответните финансови ресурси, административни структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за оценка на цялостното изпълнение на програмата, а оттук и на ОПР, действията за осигуряване на информация, комуникация и публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в Програмата.

В Програмата се включват конкретни проекти, които покриват определен набор от критерии, като:

- проектът да е реалистичен, необходим, ресурсно осигурими и изпълними в хоризонта на плана;

- проектът да е добре оформена идея или да е достигнал определен етап на готовност, за да стартира /предпроектни проучвания, технически/работен проект, изготвена оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), кандидатстване за финансиране, сключен договор за финансиране, започнало изпълнение и т.н.

- целевите групи и бенефициенти да са ясно дефинирани;

- да имат изяснена финансова схема за реализация;

- проектите с надобщинско значение да са с осигурена координация;

- да допринасят за балансираност в развитието на територията на цялата община, а не само на общинския център.

Програмата се финансира със средства от:

1. Общинския бюджет и извънбюджетните сметки и фондове;

2. Централния бюджет на Република България;

3. Български оперативни програми, финансирани от ЕСИФ;

3. Други общностни програми на ЕС и международни фондове;

4. Частни средства на физически и юридически лица;

5. Други източници на финансиране – банкови кредити, гаранционни фондове и др.

Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и източници на финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна част от Общинския план за развитие.

Годишната програма за реализация на Общинския план за развитие на община Шабла за периода 2014-2020 г. съдържа:

- проектите за изпълнение на мерките, специфичните цели и приоритети на ОПР;

- необходимите финансови ресурси, срокове и отговорници за изпълнение;

- общинските публично-частни партньорства за периода до 2020 г;

- дейности за осигуряване на информация и публичност;

- дейности по контрола и оценката на изпълнението на програмата.

Приоритетите, специфичните цели и мерките в Програмата за реализация са с номера, които съответстват на наименованията и номерата в Общинския план за развитие на Община Шабла  за периода 2014-2020 г. и Индикативната финансова таблица към него.

Програмата за реализация е обвързана с процедурите по изработване на проекта на

общинския бюджет за всяка следващата година. Възможно е в нея да се правят целесъобразни оперативни и текущи изменения на размера на определени средства или прехвърляне на конкретни ресурси, както и да се актуализират отделни източници на финансиране, срокове и конкретни изпълнители. ПРОПР може да бъде актуализирана и в зависимост от условията и прогнозите за реализация на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие.

В програмата са включени текущи проекти, които вече са получили финансиране и се изпълняват на територията на община Шабла, но ще приключат в началото на новия програмен период – 2014-2015 г. и бъдещите проекти, които имат определена степен на завършеност и готовност и предстои да бъдат финансирани или да започне реализацията им.

Проектите, включени в програмата са подготвени според изискванията на съответните оперативни програми и фондове. Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и източници на финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна част от Общинския план за развитие.

Програмата за реализация на ОПР е основен източник за набиране на информация за нуждите на наблюдението и контрола по изпълнението на Плана за развитие на Община Шабла за периода 2014-2020 г. Оценката на изпълнението на Програмата дава възможност и за оценяване степента на напредъка по реализацията на Общинския план за развитие.

ПРОПР се приема от Общинския съвет заедно с ОПР за периода 2014-2020 г. по предложение на  Кмета на общината.

ІІ. СТРАТЕГИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Стратегията за реализация, заложена в Общинския план за развитие на община Шабла през периода 2014-2020 г., обхваща и проследява взаимовръзката между формулираната визия, главна цел, стратегически цели, определените приоритети за действие и техните специфични цели, които ще бъдат постигнати посредством изпълнението на конкретни мерки, проекти и предвидените в проектите дейности.

Стратегията на Програмата за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите – икономически, политически, институционални, организационни, информационно – комуникационни, финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие от изпълнението на Общинския план за развитие.

Фиг.1 Логиката на интервенциите в Програмата за реализация на ОПР

Определената логика на интервенции изисква разработването и изпълнението на мерки, дейности и проекти, които са групирани по формулираните приоритети за развитието на община Шабла.

ПРОЕКТИ

КЪМ ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ШАБЛА ЗА  ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

| № | Наименование на проекта | Прогнозна Стойност Хил. лева | Очакван източник на финансиране | Индикативен срок за изпълнение | Отговорна институция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИОРИТЕТ 1 | 1590 |  |  |  |
|  | Специфична цел 1.1. | 900 |  |  |  |
|  | Мярка 1.1.1. |  |  |  |  |
| 1 | Подобряване на условията и повишаване безопасността на труда в предприятията | 150 | ОПРЧР | 2014-2016 | Частен сектор |
|  | Мярка 1.1.2. |  |  |  |  |
| 2 | Чиракуване и стажуване за млади хора | 100 | ОПРЧР | 2014-2017 | Частен сектор |
| 3 | Старт в кариерата за лица завършващи средно и висше образование | 150 | ОПРЧР | 2014-2017 | Частен сектор |
|  | Мярка 1.1.3. |  |  |  |  |
| 4 | Стартиране на самостоятелна стопанска дейност и обучение на безработни лица за разработване и управление на собствен бизнес | 250 | ОПРЧР | 2014-2020 | АЗ |
|  | Мярка 1.1.4. |  |  |  |  |
| 5 | Осигуряване на редовен обществен транспорт и преференции за пътуване до работното място за насърчаване на трудовата мобилност | 200 | ОПРЧР | 2014-2020 | Община Шабла и Частен сектор |
| 6 | Адаптиране на обществения транспорт за трудноподвижни хора и осигуряване на превозно средство за хора с увреждания | 50 | Европейски фондове, Международни донорски програми или др. източници | 2014-2018 | Община Шабла и Частен сектор |
|  | Специфична цел 1.2. | 320 |  |  |  |
|  | Мярка 1.2.1. |  |  |  |  |
| 7 | Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица | 200 | ОПРЧР | 2014-2020 | АЗ |
|  | Мярка 1.2.2. |  |  |  |  |
| 8 | Обучителни курсове за повишаване на пригодността за заетост на лица над 50-годишна възраст | 120 | ОПРЧР | 2014-2020 | АЗ |
|  | Специфична цел 1.3. | 370 |  |  |  |
|  | Мярка 1.3.1. |  |  |  |  |
| 9 | Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия, включително осигуряване на адаптирани работни места за нуждите на хора с увреждания | 150 | ОПРЧР | 2014-2020 | НПО Община Шабла Частен сектор |
| 10 | Изграждане рампи и подходи и трудноподвижни хора пред обществени институции, магазини и офиси и заведения | 100 | Европейски фондове, Общински бюджет, Централен бюджет или други източници | 2014-2018 | Община Шабла Частен сектор |
|  | Мярка 1.3.2. |  |  |  |  |
| 11 | Обучителни и мотивационни курсове за интегриране на малцинствените групи в пазара на труда | 120 | ОПРЧР | 2014-2020 | НПО Община Шабла Частен сектор |
|  | ПРИОРИТЕТ 2 | 15431 |  |  |  |
|  | Специфична цел 2.1. | 2670 |  |  |  |
|  | Мярка 2.1.1. |  |  |  |  |
| 12 | Създаване на оптимални условия за самоподготовка, пълноценен отдих и извънкласни форми на обучение за разгръщане на творческите способности на децата и учениците | 200 | ОПРЧР | 2014-2020 | Училища и Община Шабла |
| 13 | Осигуряване на условия за реализиране на задължително образование с фокус върху децата в риск и деца от малцинствени групи, включително реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система | 100 | ОПНОИР | 2015-2016 | Училища и Община Шабла |
|  | Мярка 2.1.2. |  |  |  |  |
| 14 | Подобряване на образователната инфраструктура – сграден фонд на училища и детски градини, включително въвеждане и довършване на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда | 1000 | ПРСР | 2014-2020 | Детски градини, Училища и Община Шабла |
| 15 | Основен ремонт и оборудване на ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Дуранкулак | 800 | ПРСР | 2015-2016 | Училище, Община Шабла |
| 16 | Ремонт и обновяване на сградата на филал на детска градина в с. Крапец | 450 | ПРСР | 2017-2018 | Детска градина, Община Шабла |
| 17 | Обновяване и оборудване на учебни кабинети, образователни лаборатории и работилници | 100 | ОПНОИР | 2016-2017 | Училища и Община Шабла |
| 18 | Адаптиране на детски площадки и спортни съоръжения към изискванията за безопасност и функционалност | 20 | Общински бюджет, Централен бюджет или други източници | 2015 | Община Шабла |
|  | Специфична цел 2.2. | 188 |  |  |  |
|  | Мярка 2.2.1. |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети | 50 | Общински бюджет, Централен бюджет, Частни инвестиции или други източници | 2014-2020 | Община Шабла и Частен сектор |
| 20 | Повишаване на енергийната ефективност в Поликлиника гр.Шабла, община Шабла | 138 | Национален доверителен фонд | 2014-2015 | Община Шабла |
|  | Мярка 2.2.2. |  |  |  |  |
| 21 | Подобряване достъпа до здравна помощ и мобилни медицински услуги | 100 | Общински бюджет, Централен бюджет или други източници | 2014-2020 | Община Шабла и Частен сектор |
|  | Специфична цел 2.3. | 4460 |  |  |  |
|  | Мярка 2.3.1. |  |  |  |  |
| 22 | Създаване на Център за настаняване от семеен тип | 500 | ПРСР или ПЧП | 2014-2016 | Община Шабла |
| 23 | Създаване на Защитено жилище за лица с увреждания | 200 | ПРСР или ПЧП | 2017-2019 | Община Шабла |
| 24 | Създаване на приют за бездомни лица | 120 | ПРСР или ПЧП | 2015-2017 | Община Шабла |
| 25 | Изграждане на Дом за стари хора | 2500 | ПРСР или ПЧП | 2014-2020 | Община Шабла |
| 26 | Създаване на Общностен център за деца и семейства с мобилна услуга | 840 | ПРСР или ПЧП | 2016-2018 | Община Шабла |
| 27 | Изграждане на социални жилища за социално – слаби семейства | 200 | Европейски фондове и частни инвестиции | 2014-2020 | Община Шабла, Частен сектор |
|  | Мярка 2.3.2. |  |  |  |  |
| 28 | Разширяване дейността и капацитета на Домашен социален патронаж и предоставяне на услугата обществени трапезарии за социално слаби лица | 100 | Общински бюджет, Централен бюджет (МТСП) и др. източници | 2014-2020 | Община Шабла |
|  | Специфична цел 2.4. | 7716 |  |  |  |
|  | Мярка 2.4.1. |  |  |  |  |
| 29 | Създаване на екологично и културно – туристически продукт – „Селищна могила на Големия остров” с.Дуранкулак, община Шабла | 277 | ПРСР 2007-2013 | 2013-2015 | Община Шабла |
| 30 | Изготвяне на дългосрочна програма за археологически проучвания на обекти в община Шабла | 10 | Общински бюджет/ОПДУ | 2014-2020 | Община Шабла |
|  | Мярка 2.4.2. |  |  |  |  |
| 31 | Повишаване на енергийната ефективност на Народно Читалище "Зора-1894", гр. Шабла | 382 | ПРСР 2007-2013 | 2013-2015 | Община Шабла |
| 32 | Основен ремонт и реконструкция на храм "Св. вмчк Георги Победоносец" с.Езерец | 350 | ПРСР 2007-2013 | 2014-2015 | Община Шабла |
| 33 | Изграждане на Ромски културен информационен център | 200 | Българо – швейцарска програма за сътрудничество и Европейски фондове | 2014-2018 | Община Шабла |
| 34 | Създаване на исторически музей в гр. Шабла | 500 | ПРСР 2014-2020 | 2018-2020 | Община Шабла |
|  | Мярка 2.4.3. |  |  |  |  |
| 35 | Насърчаване дейността на самодейните художествени състави | 50 | Общински бюджет, Спонсори, Дарители и др. източници | 2014-2020 | Община Шабла |
| 36 | Популяризиране и утвърждаване на съществуващите и създаване на нови културни събития с национален характер | 100 | Общински бюджет, Спонсори, Дарители и др. източници | 2014-2020 | Община Шабла |
|  | Мярка 2.4.4. |  |  |  |  |
| 37 | Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, община Шабла | 5540 | ПРСР 2007-2013 | 2014-2016 | Община Шабла |
| 38 | Ремонт на спортна зала в гр. Шабла Ремонт и саниране на многофункционална спортна зала с идентификатор №83017.503.3277.1, гр.Шабла, общ.Шабла, обл.Добрич I етап” | 167 | Министерството на физическото възпитание и спорта | 2014-2015 | СК „Кария” |
| 39 | Изграждане на детска площадка в кв. “Свобода” | 10 | ПУДООС | 2014 – 2018 | Община Шабла |
|  | Мярка 2.4.5. |  |  |  |  |
| 40 | Подкрепа за развитие на местни спортните клубове и млади спортни таланти | 50 | Общински бюджет, Спонсори, Дарители и др. източници | 2014-2020 | Община Шабла |
| 41 | Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време и превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора | 80 | ОПРЧР/МОН | 2014-2020 | Община Шабла |
|  | Специфична цел 2.5. | 397 |  |  |  |
|  | Мярка 2.5.1. |  |  |  |  |
| 42 | Община Шабла – ефективна администрация в услуга на обществото | 55 | ОПДУ | 2014-2015 | Община Шабла |
| 43 | Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Шабла | 59 | ОПАК/ ОПДУ | 2014-2015 | Община Шабла |
| 44 | Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Шабла | 30 | ОПДУ | 2014-2015 | Община Шабла |
| 45 | Разработване на Програма за опазване на околната среда | 10 | Общински бюджет | 2014 | Община Шабла |
| 46 | Паспортизация на всички общински сгради | 50 | ОПДУ/Общински бюджет | 2014-2015 | Община Шабла |
| 47 | Предоставяне на услуги на „едно гише”, електронни и изнесени административни услуги в 3 села - опорни центрове на гр.Шабла. | 120 | ОПДУ | 2016-2017 | Община Шабла |
|  | Мярка 2.5.2. |  |  |  |  |
| 48 | Общинска администрация гр. Шабла – модел за подражание | 68 | ОПАК/ ОПДУ | 2014-2015 | Община Шабла |
|  | Мярка 2.5.3. |  |  |  |  |
| 49 | Изграждането на нова административна култура, чрез ефективни действия за публичност на административните услуги и повишаване информираността на обществото | 5 | Общински бюджет | 2014-2020 | Община Шабла |
|  | ПРИОРИТЕТ 3 | 25020 |  |  |  |
|  | Специфична цел 3.1. | 8005 |  |  |  |
|  | Мярка 3.1.1. |  |  |  |  |
| 50 | Развитие на интегриран туристически продукт и маркетинг за привличане на туристи | 500 | ОПРР | 2015-2017 | Община Шабла |
|  | Мярка 3.1.2. |  |  |  |  |
| 51 | Създаване на туристически информационен портал за Шабла и района с възможност за он-лайн резервации | 5 | Общински бюджет | 2014-2015 | Община Шабла |
|  | Мярка 3.1.3. |  |  |  |  |
| 52 | Изграждане на балнеосанаториум за използване на лечебната кал от Шабленската тузла | 2000 | ПЧП или Частни инвестиции | 2014-2020 | Община Шабла и Частен сектор |
| 53 | Разширение на къмпинг “Добруджа” в северозападна посока върху общински територии | 300 | ПЧП или Частни инвестиции | 2014-2020 | Община Шабла и Частен сектор |
| 54 | Създаване на зони за отдих в местностите “Малкия ерек” и “Елнеза” | 200 | ПРСР | 2016-2018 | Община Шабла |
| 55 | Създаване на места за настаняване и туристически атракции в с. Тюленово | 1000 | ПРСР/Частни инвестиции | 2014-2020 | Частен сектор |
| 56 | Създаване на къщи за гости за развитие на селски туризъм в селата извън крайбрежната зона | 500 | ПРСР/Частни инвестиции | 2014-2020 | Частен сектор |
|  | Мярка 3.1.4. |  |  |  |  |
| 57 | Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на туристически атракции и подобряване на обслужващата инфраструктура | 2000 | ОПРР | 2015-2018 | Община Шабла |
|  | Анимиране на съществуващите и създаване на нови трасета еко-пътеки с необходимите обозначаващи знаци, табели, места за отдих и платформи за наблюдение на птици | 1000 | ПРСР | 2014-2020 | Община Шабла |
| 58 | Изграждане на вело алеи в община Шабла | 500 | ПРСР | 2014-2020 | Община Шабла |
|  | Специфична цел 3.2. | 9369 |  |  |  |
|  | Мярка 3.2.1. |  |  |  |  |
| 59 | Изграждане и модернизиране на хидромелиоративна инфраструктура | 2000 | ПРСР | 2015-2018 | Частен сектор |
| 60 | Създаване на нови земеделски стопанства за отглеждане на трайни насаждения и зеленчукопроизводство | 1000 | ПРСР | 2014-2020 | Частен сектор |
| 61 | Изграждане на места за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в сектор А и Б на Общински пазар-гр.Шабла, община Шабла | 293 | МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик” | 2014-2015 | Община Шабла |
| 62 | Доставка и монтаж на оранжерия за цветя в гр.Шабла, община Шабла | 76 | МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик” | 2014-2015 | Община Шабла |
|  | Мярка 3.2.2. |  |  |  |  |
| 63 | Модернизация и разширяване на животновъдните обекти | 2000 | ПРСР | 2014-2020 | Частен сектор |
|  | Мярка 3.2.3. |  |  |  |  |
| 64 | Стартова помощ за млади фермери и технологично обновяване на земеделските стопанства | 3000 | ПРСР | 2014-2020 | Частен сектор |
| 65 | Изграждане на зеленчукова борса | 1000 | ПРСР | 2014-2020 | Частен сектор/Организация на производителите |
|  | Специфична цел 3.3. | 7646 |  |  |  |
|  | Мярка 3.3.1. |  |  |  |  |
| 66 | Технологична модернизация на МСП | 1200 | ОПИК | 2015-2017 | Частен сектор |
|  | Мярка 3.3.2. |  |  |  |  |
| 67 | Разработване на стратегия за привличане на инвестиции и реализация на публично-частни партньорства | 50 | ОПДУ | 2014-2015 | Община Шабла |
| 68 | Маркетинг и реклама на икономическия потенциал на общината | 80 | ОПДУ | 2014-2015 | Община Шабла |
| 69 | Развитие на създадените ПЧП за изграждане на голф – игрища в общината | 5000 | ПЧП – Частни инвестиции | 2014-2020 | Община Шабла и Частен сектор |
|  | Мярка 3.3.3. |  |  |  |  |
| 70 | ТГС с Република Румъния за развитие на културните и икономически връзки | 750 | ТГС | 2014-2020 | Община Шабла |
| 71 | Залог за бъдещето – насърчаване на еко-туризма и риболова | 66 | МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик” - ОПРА | 2014-2015 | Зелен Образователен Център – гр.Шабла, Община Шабла |
| 72 | Подобряване на условията за предоставяне на грижи за деца в риск от социално слаби семейства, включително роми в община Бяла Слатина и община Шабла | 500 | Норвежка програма за сътрудничество | 2014-2015 | Община Шабла и Община Бяла Слатина |
|  | ПРИОРИТЕТ 4 | 132788 |  |  |  |
|  | Специфична цел 4.1. | 120012 |  |  |  |
|  | Мярка 4.1.1. |  |  |  |  |
| 73 | Ремонт на път ІІІ-901 – Шабла-фар „Шабла”-Тюленово-Каварна в участъците от км 0+000 до км 3+600 и от км.7+200 до км 16+100 | 4375 | АПИ | 2014-2020 | АПИ |
| 74 | Ремонт на път ІІІ-2904 – с. Захари Стояново – с. Дуранкулак в участъка от км 31+600 до км 38+100 | 2275 | АПИ | 2014-2020 | АПИ |
| 75 | Ремонт на път ІІІ-2961 – с. Твърдица – с. Божаново в участъка от км 18+200 до км 24+300 | 2135 | АПИ | 2014-2020 | АПИ |
|  | Мярка 4.1.2. |  |  |  |  |
| 76 | Ремонт на общински път Горун –Тюленово | 1600 | ПРСР, Общински бюджет | 2014-2020 | Община Шабла |
| 77 | Ремонт на път Шабла - къмпинг “Добруджа” – Шабленска тузла | 1200 | ПРСР, Общински бюджет | 2014-2020 | Община Шабла |
| 78 | Ремонт местен път Дуранкулак- къмпинг “Космос” | 1200 | ПРСР, Общински бюджет | 2014-2020 | Община Шабла |
| 79 | Нова пътна мрежа с.Дуранкулак – Граничарски плаж | 1000 | ПРСР, Общински бюджет | 2014-2020 | Община Шабла |
| 80 | Ремонт на общинска пътна мрежа IV-29611 Крапец – Морски бряг | 700 | ПРСР, Общински бюджет | 2014-2020 | Община Шабла |
| 81 | Реконструкция на път Шабла – Езерец – Пролез | 2000 | ПРСР, Общински бюджет | 2014-2020 | Община Шабла |
| 82 | Реконструкция пътна мрежа Езерец – Морски бряг | 1000 | ПРСР, Общински бюджет | 2014-2020 | Община Шабла |
| 83 | Изграждане път с.Крапец – зона “север” – зона “юг” | 1500 | ПРСР, Общински бюджет | 2014-2020 | Община Шабла |
| 84 | Реконструкция на улична мрежа гр. Шабла | 2500 | ПРСР | 2014-2020 | Община Шабла |
| 85 | Реконструкция и естетизация на централния градски площад и околното пространство на град Шабла | 2000 | ПРСР | 2014-2016 | Община Шабла |
| 86 | Подобряване на инфраструктурата в кв. “Свобода “ - асфалтиране | 100 | ПРСР | 2014-2020 | Община Шабла |
|  | Мярка 4.1.3. |  |  |  |  |
| 87 | Воден цикъл – подмяна на водопроводна, изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Крапец, с. Езерец и с. Ваклино | 14543 | ПРСР | 2014-2016 | Община Шабла |
| 88 | Воден цикъл – подмяна на водопроводна, изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в гр. Шабла | 50000 | ОПОС | 2014-2017 | Община Шабла |
| 89 | Подмяна на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в с. Тюленово | 2000 | ПРСР | 2016-2018 | Община Шабла |
| 90 | Воден цикъл – подмяна на водопроводна, изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Дуранкулак и к-г “Космос” | 5500 | ПРСР | 2018-2020 | Община Шабла |
|  | Мярка 4.1.4. |  |  |  |  |
| 91 | Брегоукрепване къмпинг „Добруджа”, брегоукрепително съоръжение 1 от т.1 до т.14-Адаптация | 3000 | МРРБ | 2014-2016 | Община Шабла |
|  | Мярка 4.1.5. |  |  |  |  |
| 92 | Осигуряване на широколентов достъп и подобряване качетвото и обхвата на мобилните услуги | 10000 | Експлоатационни дружества и мобилни оператори | 2014-2020 | Частен сектор |
|  | Мярка 4.1.6. |  |  |  |  |
| 93 | Повишаване на енергийната ефективност в Общинска администрация Шабла, община Шабла | 384 | Национален доверителен фонд | 2014-2016 | Община Шабла |
| 94 | Въвеждане на ВЕИ в общински и частни сгради | 1000 | Европейски фондове и частни инвестиции | 2014-2020 | Община Шабла, Частен сектор |
| 95 | Изграждане на ветро паркове | 10000 | Частни инвестиции | 2014-2020 | Частен сектор |
|  | Специфична цел 4.2. | 12776 |  |  |  |
|  | Мярка 4.2.1. |  |  |  |  |
| 96 | Закупуване на специализирана машина за косене на тръстика с цел поддържане на естествените местообитания във влажните зони | 800 | МОСВ, ОПОС | 2016-2018 | Община Шабла |
| 97 | Поддържане на общинските пасища в добро земеделско и екологично състояние | 500 | ДФ „Земеделие” | 2014-2020 | Община Шабла |
| 98 | Залесяване на горски територии и неземеделски земи | 2500 | ПРСР | 2016-2018 | Община Шабла |
|  | Мярка 4.2.2. |  |  |  |  |
| 99 | Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци | 2000 | Държавен бюджет, ПУДООС | 2015-2017 | Община Шабла |
| 100 | Ликвидиране на нерегламентирани сметища | 100 | Общински бюджет | 2015-2017 | Община Шабла |
| 101 | Въвеждане на компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци и за зелени отпадъци | 1000 | ОПОС | 2015-2017 | Община Шабла |
| 102 | Въвеждане на инсталации /технологии за оползотворяване на биоразградими и зелени отпадъци, и излишна водолюбива растителност от влажните зони в общината | 5000 | ОПОС, ПРСР | 2015-2017 | Община Шабла |
| 103 | Доставка на специализирана техника и оборудване за сметопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване, вкл и техника за превозване на отпадъците до претоварна станция/ регионално депо | 800 | Общински бюджет, ПУДООС | 2014 - 2020 | Община Шабла |
| 104 | Доставка на специализирана техника за почистване на плажната ивица на територията на община Шабла | 76 | МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик” - ОПРА | 2014-2016 | Община Шабла |
|  | ПРИОРИТЕТ 5 | 28753 |  |  |  |
|  | Специфична цел 5.1. | 28753 |  |  |  |
|  | Мярка 5.1.1. |  |  |  |  |
| 105 | Ремонт на общинска пътна мрежа- път IV-90008 Шабла-Горичане- Пролез | 4095 | ПРСР | 2014-2020 | Община Шабла |
| 106 | Ремонт на общинска пътна мрежа - път IV-90004 Ваклино-Смин-Черноморци | 2100 | ПРСР | 2014-2020 | Община Шабла |
| 107 | Ремонт на общинска пътна мрежа- път IV-90106 Горун-Тюленово | 3115 | ПРСР | 2014-2020 | Община Шабла |
| 108 | Ремонт на общинска пътна мрежа- път IV-20086 Дуранкулак-Граничар | 1610 | ПРСР | 2014-2020 | Община Шабла |
| 109 | Ремонт на общинска пътна мрежа- път IV-29084 Захари Стояново-Черноморци | 1190 | ПРСР | 2014-2020 | Община Шабла |
| 110 | Реконструкция и изграждане на улична мрежа в населените места от община Шабла | 10000 | ПРСР | 2014-2020 | Община Шабла |
|  | Мярка 5.1.2. |  |  |  |  |
| 111 | Благоустрояване и подобряване на инфраструктурата на терен в полза на малка рибарска общност и развитието на туризма в с.Тюленово, община Шабла | 280 | МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик” - ОПРА | 2014-2015 | Община Шабла |
| 112 | Естетизация, благоустройство и социализация на терен в рибарско селище Кария, община Шабла | 263 | МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик” - ОПРА | 2015-2016 | Община Шабла |
| 113 | Ремонт на читалищата в селата Дуранкулак, Крапец, Ваклино, Граничар, Горун, Езерец и Тюленово | 3000 | ПРСР | 2014-2020 | Читалищни настоятелства и Община Шабла |
| 114 | Основен ремонт на църквите в селата Езерец, Стаевци и Смин | 1500 | ПРСР | 2014-2020 | Църковни настоятелства и Община Шабла |
| 115 | Ремонт и обновяване на площади, зони за отдих, детски и спортни площадки в селата Крапец, Дуранкулак, Ваклино и Тюленово | 1600 | ПРСР | 2014-2020 | Община Шабла |
|  | ВСИЧКО ЗА ОПР 2014-2020 | 203582 |  |  |  |
|  | Собствен принос на Община Шабла | 7365 |  |  |  |

ІV. ОБЩИНСКИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА НА ОБЩИНА ШАБЛА ЗА 2014-2020 г.

Все още не много популярен, но важен за бъдещото развитие на българските общини начин за финансиране и изпълнение на публични функции и дейности е публично-частното партньорство (ПЧП). От 01.01.2013 г. влезе в сила Закона за публично-частното партньорство, който регламентира ангажиментите на Общините по реализация на съвместни с бизнеса дейности, услуги и управление на обекти, общинска собственост.

ПЧП се урежда, чрез договор между публичния партньор – Община и частния партньор – Инвеститор. ПЧП дава гаранции за защита на публичните активи и ефективно управление на публичните средства, като същевременно се създават работни места, генерират доходи и насърчава предприемачеството.

Политиката за общински ПЧП се определя от Общинския съвет и се изпълнява от Кмета на общината. Общинският съвет приема решения за откриване на процедури и за определяне на частен партньор, както и решения за изменение, допълнение, продължаване или прекратяване на договори за общински ПЧП. Срокът на един договор за ПЧП може да бъде от 5 до 35 години.

В Програмата за реализация на ОПР в самостоятелен раздел се включват общинските ПЧП, сроковете за изпълнението им и прогнозни стойности на инвестициите, ако е приложимо. Това нормативно изискване налага в този раздел на ПРОПР да включим форми на ПЧП, за които Община Шабла ще търси партньори и инвеститори до 2020 г.

Община Шабла има намерение да реализира осем договора за публично-частни партньорства за следните дейности:

- Създаване на Център за настаняване от семеен тип с инвестиции за 500 000 лева и срок за реализация до 2016 г. Община Шабла ще предостави на инвеститора – партньор подходящ терен или сграда.

- Създаване на Защитено жилище за лица с увреждания с прогнозна стойност 200 000 лева и срок за реализация до 2019 г. Община Шабла ще предостави на инвеститора – партньор подходящ терен или сграда.

- Създаване на приют за бездомни лица за 120 000 лева до 2017 г. в свободна сграда, собственост на Община Шабла.

- Изграждане на Дом за стари хора в свободна общинска сграда (бивше училище, детска градина или друга). Прогнозната стойност на инвестицията е 2 500 000 лева, а срокът за изпълнение до 2020 г.

- Създаване на Общностен център за деца и семейства с мобилна услуга за 840 000 лева до 2018 г. в подходяща общинска сграда.

- Изграждане на балнеосанаториум за използване на лечебната кал от Шабленската тузла – прогнозна стойност 2 000 000 лева. Срок за изпълнение 2020 г. Община Шабла ще предостави подходящ терен на инвеститора.

- Разширение на къмпинг “Добруджа” в северозападна посока върху общински територии с инвестиции за 300 000 лева и срок до 2020 г.

- Развитие на създадени ПЧП за изграждане на голф – игрища в общината за 5 000 000 лева. Договорите с партньорите са сключени. Предстои реализация на инвестиционните намерения.

Общата стойност на инвестициите в заложените публично-частни партньорства е 11 460 000 лева.

Община Шабла има ангажимент да рекламира свободните сгради, терени и дейностите, за които търси инвеститори и да проведе съответните процедури за избор на частни партньори и сключване на договори за ПЧП.

Община Шабла следва да регистрира заложените в ПРОПР дейности за публично-частни партньорства в Регистъра на ПЧП, който се води в Министерство на финансите.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за ПЧП на регистрация в Регистъра на ПЧП подлежат още:

- решенията за откриване на процедурите за определяне на частен партньор;

- обявленията за провеждане на процедура за определяне на частен партньор;

- решенията за определяне на частен партньор;

- сключените договори за ПЧП, без данните прадставляващи търговска и техническа тайна;

- решенията за прекратяване на договорите за ПЧП и др.

Съгласно Наредбата за условията и реда за планиране и критериите за включване на

проекти за публично-частни парньорства в Програмите за реализация на ОПР, в сила от 01.01.2013 г., частта за ПЧП може да се допълва или изменя и актуализира с решения на Общинския съвет.

Публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на предоставяните продукти и услуги за обществото следва да бъде широко застъпено в процеса на изпълнение на ОПР и ПРОПР за периода 2014-2020. Мерките за насърчаване на формите на публично-частно партньорство при изпълнението на общински план за развитие следва да са в посока на:

- използването на стимули за развитие на икономически дейности на местно равнище като: рационално използване на общинската собственост, облекчаване на разрешителните и регулаторните режими, осигуряване на финансови и данъчни стимули, използване на подходящи схеми за дългово финансиране, инвестиции в инфраструктура, облекчаване на условията за кредитиране на малки и средни предприятия, насърчаване на институциите за микрокредитиране и др.;

- привличане на външни инвеститори, създаване на нови производствени мощности като филиали или други форми на външни инвестиции, създаване на нови фирми, запазване и разширяване на съществуващия бизнес, осигуряване на помощ за местни фирми при разработване на нови продукти и навлизане на нови пазари, подкрепа за научно-изследователска и развойна дейност, стратегически инвестиции, подкрепа развитието на нов бизнес и предприемачество включващи дейности, отнасящи се до създаване на среда, която помага на хората да развиват предприемачески умения, както и осигуряване на подкрепа по време на инкубационния период на новия бизнес /бизнес инкубатори, рисково финансиране и програми за обучение на работна сила/, и др.

- подобряване разпространението на информация и обмен на най-добри практики, свързани с използването на ПЧП.

V. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. В съответствие със закона, и за повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, както и за ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на принципа на партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички нива се гарантира неговия успех и широка обществена подкрепа.

Осигуряването на нужната информация и публичност е важна предпоставка за успешното разработване и изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Шабла за 2014 – 2020 г.

Публичността и информираността на обществото за разработването и реализацията на Програмата създават благоприятни условия за приобщаване на местната общност към приоритетите, целите и проектите, а положителните икономически очаквания могат да увеличат преките инвестиции и въздействието на обществената политика.

Обществеността трябва да се информира, чрез медиите и Интернет страницата на Община Шабла за целите, дейностите, етапите, сроковете, начините за контрол и оценка на всички проекти, включени в Програмата и за проблемите при тяхното изпълнение.

Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на ОПР и на Програмта за неговата реализация. Чрез тях те се обогатяват както с друга гледна точка, освен тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, които се основават на прякото участие на гражданите, бизнеса и техните организации в управлението и процеса на взимане на решения.

VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КОНТРОЛ

Изпълнението на Програмата за реализация на ОПР на община Шабла в оперативен аспект ще се подпомага и координира основно от Заместник – кмет, Секретар на Община Шабла и експерти от дирекции и отдели в общинската администрация.

Общинските експерти ще наблюдават процеса на изпълнение на отделните мерки, проекти и дейности, заложени в програмата; ще координират работата на отделните институции; съдействат за изпълнението на приоритетите и целите, включително при търсене на източници за финансиране и при разработка на конкретни поректи. Те ще анализират изпълнението и изготвят предложения за корекции; предлагат изменения и допълнения, в съответствие с настъпилите промени; изготвят доклади по извършените наблюдения.

Както всички общини, така и Шабла трябва да разчита и на собствения си капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти и тяхното съфинансиране при изпълнение. От една страна, това означава, че при съставянето на годишните бюджети е необходимо да се определят приоритетите и да се предвидят средства за разработване и съфинансиране на приоритетните проекти. От друга страна, това налага възприемане на активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси, чрез създаване на партньорства, както с НПО, така и с частни фирми (ПЧП) и/или други общини (междуобщинско сътрудничество) за обединяване на средства, капацитет и ресурси.

Прилагането на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за повишаване на капацитета на общината за усвояване на средства. Усвояването на значителни средства по Европейските структурни и инвестиционни фондове не би било възможно без да се мобилизират усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата общност за развитие, за разработване и предлагане на голям брой висококачествени проекти.

Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от предначертания график и действителните резултати да са различни по време и въздействие от това, което се очаква. Системата за мониторинг и контрол осигурява необходимите инструменти, които позволяват да сеопредели степента на изпълнение на планираните цели. Тя включва установяване на индикатори, наблюдение на изпълнението, съпоставка на действителното и очакваното изпълнение и предприемане на коригиращи действия, ако се налага. Оценката на изпълнението на Програмата дава възможност и за оценяване степента на напредъка по реализацията на Общинския план за развитие.

Контролът по изпълнение на настоящата Програма за реализация на ОПР ще се осъществява от Кмета на община Шабла и Общинския съвет.

# Text boxes

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1

ПРИОРИТЕТ 4

ПРИОРИТЕТ 3

ПРИОРИТЕТ 2

ПРИОРИТЕТ 1